# TFM-Manager – jelenlegi állás és következő fejlesztési szakasz

Dátum: 2026-08-29

# 1. Dokumentum célja

Ez a dokumentum összefoglalja a TFM-Manager projekt jelenlegi állását a Data réteg, Azure SQL kapcsolat, API-indítás és migrációs előkészítés lezárása után. A dokumentum célja, hogy a következő fejlesztési beszélgetés és mérföldkő, a Shared + Business + API réteg kialakítása egyértelmű kontextussal induljon.

# 2. Projekt rövid leírása

A TFM-Manager egy .NET 10 alapú, réteges felépítésű alkalmazás, amely a Társasház-FM cégcsoport társasház-üzemeltetési adminisztrációját fogja támogatni.

Az első nagy cél az Alapadatok modul MVP elkészítése. Ez kezeli majd többek között a cégeket, partnereket, társasházakat, helyszíneket, kapcsolattartókat, dolgozókat, felhasználókat, törzsadatokat és dokumentumokat.

Elfogadott architektúra:

Desktop → API → Business → Data → Azure SQL

A Desktop kliens nem kapcsolódik közvetlenül az adatbázishoz. Minden adatkezelés az API-n keresztül történik.

# 3. Repository

GitHub repository:

https://github.com/gyarmatilajos/TFM-Manager.git

Repo teljes neve:

gyarmatilajos/TFM-Manager

A repository public. Szükség esetén ebből kell ellenőrizni a kódbázist.

# 4. Jelenlegi solution állapot

Jelenleg létrejött projektek:

TFM-Manager.Api

TFM-Manager.Business

TFM-Manager.Data

Később létrehozandó projektek:

TFM-Manager.Shared

TFM-Manager.Desktop

A jelenlegi fejlesztési irány szerint a következő nagy lépés a Shared projekt létrehozása, majd erre építve a Business service-ek és API endpointok kialakítása.

# 5. Data réteg állapota

A TFM-Manager.Data projekt elkészült a korábbi fejlesztői dokumentáció alapján.

A Data projekt tartalmazza:

EF Core entitásokat

ASP.NET Identity alapú ApplicationUser entitást

TfmManagerDbContext osztályt

Fluent API konfigurációkat az entitásosztályokon belül

lookup / törzsadat entitásokat

dokumentumtáblákat

LookupDataSeeder osztályt

Migrations mappát

Az entitások saját maguk implementálják az IEntityTypeConfiguration<T> interfészt.

A DbContext öröklése:

IdentityUserContext<ApplicationUser, int>

A korábbi ApplicationUser névelírás javítva lett. A jelenlegi név helyes: ApplicationUser.

# 6. Data projekt fő osztályai

## Identity

ApplicationUser

## Companies

Company

CompanyBankAccount

CompanyAccountingContact

## Partners

Partner

PartnerLocation

PartnerContact

PartnerCompany

## Employees

Employee

CompanyEmployee

CompanyEmployeeSalary

## Documents

CompanyDocument

EmployeeDocument

PartnerDocument

PartnerLocationDocument

PartnerContactDocument

## Lookups

PartnerType

PartnerLocationType

ContactType

ServiceType

EmployeeType

EmploymentType

WorkTimeType

DocumentType

UserRole

Module

RoleModulePermission

## DbContext / Seed

TfmManagerDbContext

LookupDataSeeder

# 7. Azure SQL állapot

Az Azure SQL fejlesztői adatbázis létrejött.

Adatbázis neve:

TFMManager_Dev

A connection string kezelése az API projekt User Secrets beállításain keresztül történik. A valódi Azure SQL jelszó nem kerülhet GitHubra, mivel a repository public.

Az API a DefaultConnection nevű connection stringet használja.

# 8. API indulási állapot

Az API projekt jelenleg elindul.

Beállított fő elemek:

Controllers

OpenAPI

TfmManagerDbContext regisztráció

SQL Server provider használata

IdentityCore<ApplicationUser> regisztráció

EntityFrameworkStores<TfmManagerDbContext>

Authorization

Az .AddDefaultTokenProviders() hívás ki lett véve, mert induláskor DataProtection függőségi hibát okozott. Jelenleg nincs szükség jelszó-visszaállításra, email megerősítésre vagy kétfaktoros azonosításra.

A UseAuthentication() hívás még nincs beállítva, mert JWT/cookie alapú autentikáció még nem készült el. Ez a későbbi Shared + Business + API fejlesztési szakasz része lesz.

# 9. Migrációs állapot

Az InitialCreate migráció elkészült és az Update-Database sikeresen lefutott.

Ennek eredményeként az Azure SQL TFMManager_Dev adatbázisban létrejöttek a Data réteg táblái, beleértve az Identity táblákat, az üzleti entitások tábláit, a dokumentumtáblákat, a lookup táblákat és az EF migrációs történet táblát.

Ellenőrzendő fő táblák:

AspNetUsers

Companies

CompanyBankAccounts

CompanyAccountingContacts

Partners

PartnerLocations

PartnerContacts

PartnerCompanies

Employees

CompanyEmployees

CompanyEmployeeSalaries

CompanyDocuments

EmployeeDocuments

PartnerDocuments

PartnerLocationDocuments

PartnerContactDocuments

PartnerTypes

PartnerLocationTypes

ContactTypes

ServiceTypes

EmployeeTypes

EmploymentTypes

WorkTimeTypes

DocumentTypes

UserRoles

Modules

RoleModulePermissions

__EFMigrationsHistory

A lookup seed adatok is bekerültek.

# 10. Jogosultsági alapelvek

Saját jogosultsági rendszer lesz:

UserRole

Module

RoleModulePermission

Az ASP.NET Identity Role rendszert nem használjuk.

Az Identity csak a belépést, jelszót, e-mailt és security mezőket kezeli.

Induló szerepkörök:

Dolgozó

Supervisor

Vezető

Admin

Induló modulok:

Alapadatok

Tasks

Számlázás

Riportok

User kezelés

Törzsadatok

# 11. Fontos üzleti szabályok a Business réteghez

A Data réteg csak a sémát és az alapvető adatbázis-kapcsolatokat kezeli. Az alábbi szabályokat a Business rétegben kell érvényesíteni:

## CompanyBankAccount

Egy cégnek egyszerre csak egy aktív alapértelmezett bankszámlája lehet.

## CompanyEmployee

Ugyanarra a Company + Employee párosra egyszerre csak egy aktív CompanyEmployee kapcsolat lehet.

## CompanyEmployeeSalary

Egy CompanyEmployee kapcsolathoz egyszerre csak egy aktív béradat tartozhat.

## PartnerCompany

Ugyanarra a Partner + Company + ServiceType kombinációra egyszerre csak egy aktív PartnerCompany kapcsolat lehet.

## ApplicationUser

Minden User Employee, de nem minden Employee User.

UserName = Email.

Email kötelező és egyedi.

## Employee

TaxIdentificationNumber kötelező és egyedi.

A formátumvalidációt később a Business rétegben kell kezelni.

## Document

A RelativePath csak a DocumentRootPath alatti útvonalra mutathat.

# 12. Következő fejlesztési szakasz

A következő javasolt beszélgetés és fejlesztési mérföldkő:

TFM-Manager – Shared + Business + API réteg

A következő konkrét első lépés:

TFM-Manager.Shared projekt létrehozása

AppResponse<T> kialakítása

AppError kialakítása

hibakód-struktúra meghatározása

közös request / response modellek alapelveinek rögzítése

DTO elnevezési és mappastruktúra kialakítása

# 13. Fejlesztési elv a következő szakaszra

Továbbra is az az elv, hogy ne tervezzünk túl sokat előre. Mindig az aktuális fejlesztési lépéshez szükséges döntéseket, osztályokat és kódot kell kidolgozni.

A következő szakaszban először a Shared projektet kell stabilan kialakítani, mert erre fog épülni a Business réteg és az API válaszmodellje.